|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Biblioteca UPIIZ | Fecha | 6/03/2024 |
| Equipo |  | Hora inicio | 1:00 PM |
| Tipo | Seguimiento | Hora fin | 1:30 PM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Ps. Gabriela del Carmen Orozco Ortega | Cliente |  |
| Héctor Isaac Román Vázquez | Desarrollador |  |
| Jesús Eduardo Guijarro Saldaña | Desarrollador |  |
| Omar Montoya Romero | Desarrollador |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 11:30 AM | 30 min | 45 min | Revisión del cuestionario | Héctor Isaac Román Vázquez |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES** | | | | |
| **Acciones** | **Responsable** | **Fecha Posible** | **Estado** | |
| **Listo** | **Fecha** |
| Aplicación y recabacion de datos en las primarias | HIRV | 21/03/2024 | ☐ | 21/03/2024 |
|  |  |  | ☐ |  |

ACUERDOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Acuerdo** | **Involucrados** |
| Se acordó ir a las escuelas a realizar las encuestas a un número máximo de 430 alumnos. | HIRV |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| -Se presento el cuestionario donde se habló de la intensidad de la pregunta quiero matarme, se intento llegar a una conclusión de cómo abordarla, la psicóloga dijo que iba a pensar como abordarla, posterior a eso definimos que se iban a realizar las encuestas antes de vacaciones de semana santa. |
|  |